Drawsko Pomorskie, dnia 12 maja 2020 roku

OZ.4125.03.2020.EH

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający: Gmina Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 674-00-06-008 działająca przez Burmistrza Drawska Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na następujące zamówienia publiczne:

opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz projektu technicznego i kosztorysu dla stawu w założeniu parkowym w m. Przytoń na działce nr 9/17 obręb geodezyjny Przytoń wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń w tym pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ww. prac.

- Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu prac konserwatorskich oraz projektu technicznego w stosownym zakresie i kosztorysu, z uwzględnieniem harmonogramu robót i ochrony roślinności parkowej przed zmianami stosunków wodnych, polegającego na „odgruzowaniu i oczyszczeniu stawu”, zlokalizowanego w założeniu parkowym w m. Przytoń na działce nr 9/17 obręb geodezyjny Przytoń, znajdującego się w granicach założenia parkowego w m. Przytoń, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1177 decyzją z dnia 13.06.1983 roku, wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń w tym pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ww. prac, w tym:

- pozyskanie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na swój koszt urzędowej kopii mapy w odpowiedniej skali, gromadzonej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wszelkich materiałów i danych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

- przeprowadzenie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na swój koszt oględzin terenowych niezbędnych w celu realizacji zamówienia;

- opracowanie programu prac konserwatorskich oraz projektu technicznego w stosownym zakresie wraz z kosztorysem dla stawu zlokalizowanego na działce nr 9/17 obręb geodezyjny Przytoń wykonane przez uprawnionych specjalistów w zakresie melioracji i urządzeń wodnych oraz z zakresu pielęgnacji zieleni i konserwacji i restauracji parków i założeń zieleni zabytkowej;

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił w przygotowanych dokumentach ZALECENIA KONSERWATORSKIE wydane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pismem ZN.K.5183.32.2020.MB z dnia 05 maja 2020 roku;

- uzyskanie od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków akceptacji dla przygotowanego programu prac konserwatorskich oraz zgody dla realizacji przygotowanego projektu technicznego w stosownym zakresie;

- uzyskanie uzgodnień i/lub decyzji zgodnie z ustawą prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.);

- uzyskanie uzgodnień i/lub decyzji zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)

- Zamówienie należy realizować zgodnie z:

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282);

- Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015, poz. 1789);

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.  - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396).

- Informacje dodatkowe istotne z punktu widzenia wykonania zamówienia:

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca do realizacji zamówienia dysponował uprawnionymi specjalistami w zakresie melioracji i urządzeń wodnych oraz z zakresu pielęgnacji zieleni i konserwacji i restauracji parków i założeń zieleni zabytkowej;

- Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2020 roku. Za termin wykonania Zamawiający uznaje przekazanie kompletnego opracowania będącego przedmiotem zamówienia, zawierającego w swej treści kompletne pozwolenia w tym pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz sposoby dokonania oceny spełnienia tych warunków:

- posiadanie wiedzy, doświadczenia, odpowiedniego wykształcenia i uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polegające na należytym wykonaniu i prawidłowym ukończeniu, w ciągu ostatnich trzech lat licząc od daty przewidzianej na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch programów prac konserwatorskich oraz projektów technicznych z kosztorysami wraz z uzyskanymi pozwoleniami wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie tych prac;

- za prawidłowo ukończone Zamawiający uzna opracowania, które zostały przyjęte przez zamawiającego i jednocześnie uzyskały zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą według klucza spełnia/nie spełnia.

- Okres związania ofertą: 30 dni.

- Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskiwania informacji: Elżbieta Hołubczat  e-mail: muzeum@drawsko.pl tel. 94  713 76 51 w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim ul. gen. W. Sikorskiego 41  78-500 Drawsko Pomorskie.

- Kryteria wyboru ofert: Cena – 100%.

- Do oferty należy załączyć wykaz opracowań wykonanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie ww. opracowań (kopie referencji lub protokołów przekazania opracowań wraz z odpowiadającymi im kopiami pozwoleń wojewódzkiego konserwatora zabytków), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Oferty.

- Warunki gwarancji: 24 miesiące.

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.

- Miejsce i termin złożenia/przesłania ofert: ofertę należy przesłać do dnia 20 maja 2020 roku, do godz. 12.00,  pocztą elektroniczną na adres: muzeum@drawsko.pl

- Zapytanie ofertowe lub warunki udziału w postępowaniu mogą być w każdym czasie zmienione.

- Niniejsze postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:

- w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty;

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od Zamawiającego, powodując, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie jest zasadne.

- Załączniki do zapytania Ofertowego:

- ZALECENIA KONSERWATORSKIE wydane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, pismem ZN.K.5183.32.2020.MB z dnia 05 maja 2020 roku;

- Program prac konserwatorskich i restauratorskich - Założenie parkowe w m. Przytoń  - dawny staw, opracowane w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, 25 marca 2020 roku;

- Kopia Mapy Zasadniczej  w skali  1:1000 działki nr 9/17 obręb geodezyjny Przytoń;

- Wzór oferty.